DatabaseClient
Testausprojektin suunnitelma
Järjestelmätestaus
Toiminnallisuustestaus

# Ohjelmiston kuvaus
Testattavana ohjelmistona toimii Henri Haverisen tuottama prototyyppi nimeltään “DatabaseClient”. Ohjelmisto on toteutettu harjoitustyönä Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan tarjoamalle kurssille TIEA306 Ohjelmointityö. Ohjelmisto on työasemasovellus.
Ohjelmisto on tehty tarjoamaan käyttäjälle graafisen käyttöliittymän tietokantayhteyksien muodostamiseen ja SQL-kyselyjen tekemiseen. Ohjelmisto on pääasiassa tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelvät tietokantojen kanssa päivittäin, kuten ohjelmistokehittäjät ja IT-tuen henkilöt. Ohjelmisto ei kuitenkaan tuo suurta lisäarvoa esimerkiksi tietokantojen ylläpitäjille, sillä ohjelmisto ei tarjoa käyttöliittymää tietokantojen ylläpidollisille työkaluille. Lisäksi ohjelmisto on toistaiseksi suunnattu vain MySQL-tietokantojen käyttäjille, sillä se on tällä hetkellä ainut tuettu tietokanta.
Ohjelmiston olennaisimpia ominaisuuksia ovat tietokantakyselyjen tekeminen, tietokantayhteyksien tietojen tallentaminen ja lukeminen tiedostosta. SQL-lauseiden tallentaminen ja lukeminen tiedostosta sekä SQL-kyselyn tulosten vienti tiedostoon. Lisäksi käyttöliittymä pitää kirjaa käyttäjän syöttämistä SQL-kyselyistä session aikana. Käyttäjä voi valita ja suorittaa aiemmin tekemänsä kyselyn uudestaan alasvetolaatikosta. SQL-kyselyiden syötekenttä suorittaa oletuksena SQL-kyselyn siltä riviltä, jolla kursori on. On myös mahdollista maalata suoritettava SQL-kysely. Tietokantayhteyden muodustuttua käyttöliittymä näyttää myös listauksen tietokannassa olevista tauluista.
# Testattavat ominaisuudet
Testattavat ominaisuudet ja perustelut testauksen tarpeelle ovat esiteltynä seuraavassa listassa.
- Tietokantayhteyksien muodostaminen on edellytys ohjelmiston käyttämiselle, ja siksi sen toiminnallisuutta on testattava.
- SQL-kyselyjen tekeminen tietokantaan on ohjelmiston pääasiallinen käyttötarkoitus ja siten sen toiminnallisuus tulee testata.
- Tietokantayhteyksien tietojen tallentaminen ja lukeminen tiedostosta on käytettävyydeltään tärkeä ominaisuus, jonka vuoksi sen toiminnallisuuden testaaminen on tärkeää.
- SQL-kyselyn tulosten vienti tiedostoon on usein haluttu ja tarpeellinen ominaisuus, jonka vuoksi ominaisuutta tulee testata.
- Käytöliittymä tuottaa myös käyttäjälle näkyvää lokia, jossa kerrotaan tarkemmin onnistumis- sekä virheviesteistä. Lokin toimintaa ja viestien selkeyttä on tärkeä testata, koska se kertoo käyttäjälle ohjelmiston tilasta sekä auttaa selvittämään mahdollisia ongelmatilanteita.
Seuraavassa listassa on testauksesta pois rajatut ominaisuudet ja perustelut rajauksille.
- SQL-kyselyiden lukeminen ja tallentaminen tiedostoon ei ole kriittinen ja usein tarpeellinenkaan ominaisuus, joten se on rajattu pois testattavista ominaisuuksista.
- Käyttäjän syöttämien SQL-kyselyiden ylläpitäminen ja niiden valitseminen alasvetolaatikosta ei ole myöskään käyttöä estävä ominaisuus, joten sen toiminnallisuutta ei tässä testausprojektissa testata.
- Tietokantataulujen näyttäminen visuaalisesti tietokantayhteyden muodostumisen jälkeen ei ole tärkeä ominaisuus, ja lisäksi kyseinen tieto on käyttäjän mahdollista hakea myös SQL-kyselyllä. Näistä syistä kyseistä ominaisuutta ei testata.
- Syötekentän toiminnallisuuksia (maalatun SQL-kyselen suorittaminen, kursorin rivillä olevan SQL-kyselyn suorittaminen) ei testata, koska niiden uupuminen ei estä ohjelmiston käyttöä.
Edellä olevien listauksen valinnoissa on vaikuttanut myös testausprojektin työmäärän vähentäminen.
# Testausprojektin tavoitteet
Vaikka ohjelmisto on vain prototyyppi, on sitä tärkeää testata keskeisten ja käyttöä olennaisesti haittaavien puutteiden sekä virheiden löytämiseksi. Varhaisessa vaiheessa löydettyjen ongelmien korjaaminen on edullisempaa, ja mikäli testauksessa havaittaisiin jokin ominaisuus tai toteutus käyttökelvottomasti, ei sitä turhaan alettaisi implementoimaan oikeaan tuotteeseen. Lisäksi jos prototyyppiä demottaisiin asiakkaalle, on ohjelmiston perustoiminnallisuuksian oltava kunnossa. Tällä testausprojektilla halutaan nimenomaan kiinnittää huomiota kriittisten ominaisuuksien varmaan toiminnallisuuteen ja mahdollisesti löytää parannus/korjaus ideoita.
# Suoritettavat testaustasot ja -tyypit
Ohjelmistolle suoritetaan järjestelmätason toiminnallisuustestaus. Testattavat sekä pois rajatut ominaisuudet on esitelty kappaleessa 2.
# Tietotaito
Allekirjoittanut on itse kehittänyt testattavan ohjelmiston, joten sen toiminnallisuudet ja toteutus ovat tuttuja. Lisäksi olen työskennellyt noin 2.5 vuotta ohjelmistotalossa, jossa olen saanut hyvän yleiskäsityksen ohjelmistojen kehittämisestä sekä vakaan ohjelmointiosaamisen. Testauksesta minulla ei ole aiempaa kokemusta, muuta kuin manuaalisesti ominaisuuksien testaaminen, eli “kyllähän se näyttäisi toimivan” -tyylinen testaus.
# Aikataulu
Testaussuunitelmien suunniteltu toimituspäivä on viimeistään 20.10, testaus- ja analyysiraporttien suunniteltu toimituspävä on viimeistään 3.11 ja viimeisteltyjen tulosten toimituspäivä viimeistään 10.11.